SIZING E COSTI
BPM OPEN SOURCE

Documento 3 di 3 — Infrastruttura, Prezzi e TCO

Versione 1.0 — Aprile 2026
Prezzi rilevati: marzo-aprile 2026

Sommario

1. Configurazioni infrastrutturali PMI	3

1.1 Configurazione Base	3

1.2 Base + BPM	3

1.3 Base + BPM + Broker	3

1.4 Base + BPM + Documentale	4

1.5 PMI Estesa	4

2. Configurazione Mid-Market	5

3. Configurazione Enterprise	6

4. Sizing storage	7

5. Stima costi cloud mensili	8

6. TCO annuale stimato	9

7. Licenze e voci di costo non infrastrutturali	10

8. Team e effort di implementazione	11

8.1 Composizione team PMI	11

8.2 Effort PMI (giorni/uomo)	11

8.3 Effort Mid-Market (giorni/uomo)	11

8.4 Budget formativo	11

# 1. Configurazioni infrastrutturali PMI

5 configurazioni incrementali, dalla base minimale alla configurazione estesa.

## 1.1 Configurazione Base

2 nodi self-managed, 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD.

| Nodo | Tipo | Gestione | Risorse | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app-01/02 | VM applicativa | Self-managed | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD | Backend, API, logica applicativa |
| db-01 | PostgreSQL | Managed | 2-4 vCPU, 8-16 GB RAM, 200 GB SSD | Database transazionale |
| edge-01 | Load balancer | Managed | Provider | Distribuzione traffico |
| doc-01 | Object storage | Managed | 100-500 GB | Allegati, documenti |
| obs-01 | Monitoring | Managed | Provider | Metriche, log, tracing |
| cicd-01 | CI/CD | Managed | Provider | Build, test, deploy |

## 1.2 Base + BPM

2 nodi self-managed, 8 vCPU, 32 GB RAM, 240 GB SSD.

| Nodo | Tipo | Gestione | Risorse | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app-01/02 | VM applicativa | Self-managed | 4 vCPU, 16 GB RAM, 120 GB SSD | Backend + BPM engine |
| db-01 | PostgreSQL | Managed | 4 vCPU, 8-16 GB RAM, 200 GB SSD | Dati applicativi + processi |
| edge-01 | Load balancer | Managed | Provider | Distribuzione traffico |
| doc-01 | Object storage | Managed | 100-500 GB | Documenti dei processi |
| obs-01 | Monitoring | Managed | Provider | Metriche, log, tracing |

## 1.3 Base + BPM + Broker

3 nodi self-managed, 10 vCPU, 36 GB RAM, 290 GB SSD.

| Nodo | Tipo | Gestione | Risorse | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app-01/02 | VM applicativa | Self-managed | 4 vCPU, 16 GB RAM, 120 GB SSD | Backend + BPM |
| broker-01 | VM broker | Self-managed | 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD | Broker messaggi (code, retry) |
| db-01 | PostgreSQL | Managed | 4 vCPU, 8-16 GB RAM, 200 GB SSD | Database |
| doc-01 | Object storage | Managed | 100-500 GB | Documenti |

## 1.4 Base + BPM + Documentale

2 nodi self-managed, 8 vCPU, 32 GB RAM + 500 GB storage documentale.

| Nodo | Tipo | Gestione | Risorse | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app-01/02 | VM applicativa | Self-managed | 4 vCPU, 16 GB RAM, 120 GB SSD | Backend + BPM + logica documentale |
| db-01 | PostgreSQL | Managed | 4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD | Dati + metadati documentali |
| doc-01 | Object storage | Managed | 500 GB+ | Repository documentale |

## 1.5 PMI Estesa

5 nodi self-managed, 16 vCPU, 48-56 GB RAM, ~490 GB SSD.

| Nodo | Tipo | Gestione | Risorse | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app-01/02 | VM applicativa | Self-managed | 4 vCPU, 16 GB RAM, 120 GB SSD | Backend + BPM |
| broker-01 | VM broker | Self-managed | 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD | Broker messaggi |
| iam-01 | VM IAM | Self-managed | 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD | IAM autonomo |
| dms-01 | VM documentale | Self-managed | 4 vCPU, 8-16 GB RAM, 150 GB SSD | DMS leggero |
| db-01 | PostgreSQL | Managed | 4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD | Database |
| doc-01 | Object storage | Managed | 500 GB+ | Repository file |

# 2. Configurazione Mid-Market

Kubernetes, 8-12 nodi. Totale senza AI: 56 vCPU, 208 GB RAM. Con nodo AI: 64 vCPU, 272 GB RAM.

| Tipo nodo | Qtà | vCPU | RAM | Disco | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control plane | 3 | 4 | 8 GB | 80 GB SSD | etcd + API server + scheduler |
| Worker general | 4 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | BPM, API Gateway, IAM, Rules, Integration |
| Worker data | 2 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | PostgreSQL HA, Kafka/broker cluster |
| Worker storage | 2 | 4 | 16 GB | 100 GB SSD | ECM, full-text search, object storage |
| Worker obs | 1 | 4 | 16 GB | 100 GB SSD | Metriche, log, tracing, dashboard |
| Worker AI (opt.) | 1 | 8 | 64 GB | 100 GB SSD | LLM inference, vector store |

# 3. Configurazione Enterprise

Kubernetes HA multi-AZ, 20+ nodi. 130-160 vCPU, 700-900 GB RAM (senza GPU).

| Tipo nodo | Qtà | vCPU | RAM | Disco | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control plane HA | 3 | 8 | 16 GB | 100 GB SSD | 3 AZ diverse |
| Worker BPM | 4-6 | 16 | 64 GB | 100 GB SSD | BPM engine cluster + HPA |
| Worker rules | 2-4 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | Rule engine + HPA |
| Worker integration | 2-3 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | Integration layer, API Gateway, IAM |
| Worker DB | 3 | 16 | 128 GB | 100 GB SSD | PostgreSQL HA (1 primary + 2 replica) |
| Worker messaging | 3 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | Event streaming cluster (rep.factor=3) |
| Worker DMS | 3 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | ECM cluster + full-text search |
| Worker obs | 2 | 8 | 32 GB | 100 GB SSD | Metriche, log, tracing cluster |
| Worker AI/GPU | 2-4 | 16 | 128 GB | 100 GB SSD | LLM inference GPU + vector store |
| Worker frontend | 2 | 4 | 16 GB | 100 GB SSD | Frontend standalone + ingress |

# 4. Sizing storage

Stime su 10.000 istanze/mese, 50 GB documenti/mese, retention 5 anni.

| Categoria | Tecnologia | Disco | PMI | Mid-Mkt | Enterprise | Crescita/anno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Database operativo | PostgreSQL + TimescaleDB | NVMe SSD | 500 GB | 2 TB | 10 TB | +30-50% |
| Document repository | ECM + Object storage | SSD/HDD | 1 TB | 5 TB | 50 TB | +40-60% |
| Event log storage | Event streaming | SSD | 200 GB | 1 TB | 5 TB | +20-30% |
| Full-text search | Search engine | SSD | 100 GB | 500 GB | 3 TB | +40% |
| Object backup | Object storage | HDD/Object | 2 TB | 10 TB | 100 TB | +40-60% |
| Log aggregation | Log engine | SSD | 200 GB | 1 TB | 10 TB | +20% |
| Vector store (AI) | Vector DB | SSD | N/A | 200 GB | 2 TB | +30% |
| Container registry | Artifact repo | SSD | 100 GB | 500 GB | 2 TB | +15% |

Per il profilo enterprise: storage distribuito con replica sincrona per RPO < 1h (DORA). Backup documentale ogni 4h su bucket in AZ diversa. Retention: 90 gg (enterprise), 30 gg (mid-market).

# 5. Stima costi cloud mensili

Prezzi on-demand rilevati marzo-aprile 2026.

| Profilo | AWS | Azure | GCP | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI | € 1.380/mese | € 1.500/mese | € 1.335/mese | On-demand, 3-5 VM |
| Mid-Market | € 4.470/mese | € 4.870/mese | € 4.315/mese | 8-12 nodi K8s |
| Enterprise (no GPU) | € 17.720/mese | € 19.375/mese | € 16.990/mese | 20+ nodi K8s |
| Enterprise (con GPU) | € 20.520/mese | € 22.475/mese | € 19.590/mese | +2 nodi A10G |

Con contratti Reserved Instance (1 anno, no upfront) i costi compute si riducono del 30-38%. Profilo enterprise senza GPU: circa €11.000-13.000/mese con reserved.

# 6. TCO annuale stimato

| Profilo | Infrastruttura/anno | Licenze OSS | Supporto commerciale | Servizi professionali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMI | € 16.000–20.000 | € 0 | € 0 (opzionale) | — |
| Mid-Market | € 52.000–60.000 | € 0 | € 0–30.000 | — |
| Enterprise | € 200.000–250.000 | € 0 | € 50.000–120.000 | € 30.000–80.000 |

Confronto con piattaforme BPM commerciali equivalenti:

Camunda 8 Enterprise: da €200.000/anno di licenze.

IBM Business Automation Workflow: da €300.000-500.000/anno.

Pega Platform: da €500.000-800.000/anno.

Appian: da €150.000-400.000/anno.

Il risparmio su licenze della piattaforma open source è parzialmente compensato dai costi di supporto commerciale e gestione self-managed. Il break-even è tipicamente favorevole all'open source dal profilo Mid-Market in su.

# 7. Licenze e voci di costo non infrastrutturali

L'intero stack è open source. Voci extra:

| Componente | Licenza OSS | Costo OSS | Supporto enterprise (se necessario) |
| --- | --- | --- | --- |
| BPM engine (Flowable) | Apache 2.0 | € 0 | Flowable Enterprise: da €50.000/anno |
| Rule engine (Drools) | Apache 2.0 | € 0 | Red Hat Decision Manager: ~€30.000/anno |
| ECM (Alfresco CE) | LGPL 3.0 | € 0 | Alfresco Enterprise: da €60.000/anno |
| IAM (Keycloak) | Apache 2.0 | € 0 | Red Hat SSO: incluso in RHEL subscription |
| Dashboard (Grafana OSS) | AGPL 3.0 | € 0 (uso interno) | Grafana Cloud: da €8/utente/mese |
| Object storage (MinIO) | AGPL 3.0 | € 0 (uso interno) | MinIO Commercial: da €10.000/anno |
| Secrets (OpenBao) | Apache 2.0 | € 0 | N/A (community driven) |
| Git platform (GitLab CE) | MIT | € 0 | GitLab Premium: €29/utente/mese |

Altre voci di costo:

Certificati SSL: Let's Encrypt (gratuito) per internet-facing, PKI interna tramite secrets manager.

DNS: €20-50/anno per dominio.

Supporto componenti critici: €30.000-80.000/anno per profilo enterprise con SLA.

Formazione team: vedi Documento 1, Sezione 7 percorso di adozione. Budget: €500-1.500/persona/anno.

Penetration test annuale: €15.000-40.000 per assessment completo (requisito DORA per enti finanziari).

# 8. Team e effort di implementazione

## 8.1 Composizione team PMI

| Figura | Coinvolgimento | Cosa fa |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Solution Architect | Part-time | Architettura, standard, sicurezza, deployment |
| Backend Engineer | Full-time | Backend, integrazioni, configurazione |
| Frontend Engineer | Full-time o part-time | UI, build, integrazione frontend/backend |
| DevOps / Platform Engineer | Part-time | Ambienti, CI/CD, container, monitoring |
| QA / Tester | Part-time | Verifica funzionale, smoke test, regressione |
| Business Analyst / PO | Part-time | Processi, priorità, casi d'uso, UAT |
| Security / IT Admin | Occasionale | Accessi, certificati, policy, IAM |

## 8.2 Effort PMI (giorni/uomo)

| Figura | Effort senza AI | Impatto AI | Riduzione | Effort con AI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution Architect | 12-20 gg | Medio | 5-15% | 11-18 gg |
| Business Analyst | 10-18 gg | Basso | 0-10% | 10-16 gg |
| Backend Engineer | 20-35 gg | Alto | 20-35% | 13-28 gg |
| Frontend Engineer | 12-24 gg | Medio-Alto | 15-30% | 9-20 gg |
| DevOps Engineer | 8-15 gg | Medio | 10-25% | 6-13 gg |
| QA Engineer | 8-14 gg | Medio-Alto | 20-35% | 5-11 gg |
| Business / PO | 6-12 gg | Basso | 0-5% | 6-11 gg |
| Security / IT Admin | 2-5 gg | Basso-Medio | 5-15% | 2-4 gg |

## 8.3 Effort Mid-Market (giorni/uomo)

| Scenario | Effort senza AI | Effort con AI | Riduzione |
| --- | --- | --- | --- |
| Mid-Market contenuto | 179-250 gg | 142-214 gg | 15-22% |
| Mid-Market realistico | 205-275 gg | 165-235 gg | 15-20% |
| Mid-Market articolato | 240-308 gg | 195-265 gg | 12-20% |

## 8.4 Budget formativo

4 ore/settimana per persona (~10% del tempo lavorativo).

Risorse esterne: €500-1.500/persona/anno. Budget totale 18 mesi per team 8 persone: €40.000-80.000.